УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

ЕИК: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180

http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА·

ИСУЛ

ОДОБРЯВАМ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ, ДМ/

ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в откриТА процедура за

сключване на рамково споразумение с

потенциални изпълнители на обществена

поръчка с предмет

“ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ

СМР НА СГРАДИ И СГРАДНИ  ИНСТАЛАЦИИ НА

УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”

ГР. СОФИЯ

2015Г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

І.     Решение за откриване на процедурата - № РД-03 –18/27.02.2015 г.

ІІ.    Обявление за обществената поръчка

ІІІ.  Пълно описание на предмета на поръчката. Методика

ІV.   Оферта. Указание за подготовката й.

V.   Проект на рамково споразумение

VІ.   Проект на договор по рамково споразумение

VІІ.  Количествена сметка

VІІІ.   Приложения:

1. Приложениe № 1-  Представяне на участника

2. Приложениe № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

3. Приложение № 3 - Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – ако е приложимо

4. Приложение № 4 – Декларация за използване/неизползване на подизпълнител

5. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

6. Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

7. Приложение № 7 - Декларация  по чл.56, ал. 1, т.12 от ЗОП и валидност на

офертата

8.  Приложение № 8 – Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП както и за липса на

обстоятелството по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП.

9.  Приложение № 9 - Декларация за направен оглед

10.  Приложение № 10 – Декларация, съдържаща списък с основните договори

11.  Приложение № 11 – Списък на техническия персонал за осигуряване на

техническото ръководство при изпълнение на строителството

12. Приложение № 12 – Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9  от ЗОП

13. Приложение № 13 – Техническо предложение

14. Приложение № 14 - Декларация за размер на отчетената печалба и разходите за

персонал през последната финансова година

15. Приложение № 15 – Ценово предложение

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката включва извършване на строително- монтажни работи по части: АС, ВиК, ОВК, Ел., Вертикална планировка и инсталация за медицински газове и др., които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен обект, вида на отделните СMР включени в него, и максималният срок на тяхното изпълнение ще бъдат определяни от Възложителя в конкретни писмени покани до лицата по рамковото споразумение.

Целта на предстоящото рамково споразумение е чрез провеждане на процедурата да бъдат избрани трима потенциални изпълнители. Възложителят може да сключи рамково споразумение с по-малко от трима потенциални изпълнители, при условие че не е налице посочения брой участници, които отговарят на критериите за подбор, и/или посочения брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя. Целта е потенциалните изпълнители да извършват СМР при най-изгодни за Възложителя условия, спазвайки всички нормативни изисквания на действащото законодателство.

Отделните СМР ще бъдат възлагани по преценка на Възложителя, при  необходимост и финансова обезпеченост. Възложителят ще изпраща до потенциалните изпълнители писмена покана, ще разглежда постъпилите оферти и ще ги класира, по реда на Чл. 93б, ал. 3 от ЗОП.

Рамковото споразумение ще  бъде сключено за срок от 36 месеца или до изчерпване на прогнозната стойност, в рамките на този срок.

Срокът за изпълнение за всеки обект е съгласно офертата на съответния  изпълнител.

Единичните цени на извършените строително-монтажни работи по количествено - стойностните сметки, ще бъдат формирани въз основа на предложените от изпълнителя стойности, които не подлежат на увеличение за срока на действие на договора. Общата стойност на възложения обект ще бъде формирана въз основа на предложените от изпълнителя единични цени за извършване на дейностите в съответните количествените сметки, които цени не подлежат на увеличение за срока на действие на договора. Стойността на всеки обект включва всички видове и количества материали, труд, механизация, доставно складови разходи, допълнителни разходи и печалба, държавни такси, налози и др. необходими за окончателното изпълнение на СМР, така че съответният обект да бъде въведен в експлоатация.

За остойностяване на “Количествената сметка” всеки участник е длъжен да направи оглед на обекта и да се запознае подробно с Техническите условия, строителната площадка (обекта) и изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, за да вземе всичко това предвид при изготвяне на офертата за изпълнение на конкретния обект. Всяка оферта, за изпълнение на конкретен обект, следва да е придружена с декларация (по образец) за посещение и извършване оглед на обекта от участника.

Потенциалният изпълнител представя в оферта си за изпълнение на конкретен обект ценово предложение с приложена КСС.

Единичните цени за изпълнението на непредвидени видове строително-монтажни работи да бъдат съставени на база количество на преки разходи за труд, материали и механизация съгласно УСН. Няма да се допускат до оценяване оферти, посочили непазарни  ценообразуващи показатели, чиито стойности са с 50% по-благоприятни от публично известните такива, публикувани в „Справочник за цените в строителството” , бр.4/2014 г. , чиято извадка е валидна към Януари 2015 год. Непредвидените строително-монтажни работи се извършват само след предписание на проектант, строителен надзор или ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Размерът на предложените гаранционни срокове за извършените отделни видове СМР, следва да спазват императивно установените минимални такива, съгласно Наредба № 2 за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Мястото за изпълнение на поръчката са сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 7 000 000, 00 лв. (седем милиона лева) без ДДС. Възложителят не се задължава да възложи СМР за достигане на пълния обем на прогнозната стойност на поръчката, а в зависимост от нуждите и финансовата си обезпеченост.

МЕТОДИКА ЗА   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Оценката на офертите ще се осъществи на два етапа:

І-ви етап:

Определянето на участниците, с които Възложителят ще сключи  Рамково споразумение, се извършва въз основа на критерий „Икономически най-изгодна оферта” на база следните показатели:

Показател П1 - „Предложена цена” – до 50т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниската цена предложена от всички участници към предложената цена на участника, умножено по коефициент 50:

П1  =    предложена най-ниска цена  (лв.)                               х  50

предложена цена в офертата на участника (лв.)

Показател П2 - “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР”– до10т. -изразява се с цифра , която представлява сума от „Технически подпоказатели - ТП”.

П2 =ТП2.1+ТП2.2 + ТП2.3 + ТП2.4+ТП2.5

Техническите под показатели (ТП3) отчитат размера на ценообразуващите фактори, както следва;

- ТП2.1  - Средна часова ставка

- ТП2.2 - Допълнителни разходи за труд

- ТП2.3  - Допълнителни разходи за транспорт и механизация

- ТП2.4 – Доставно - складови разходи за материали

- ТП2.5 – Печалба

ТП2.1  - Средна часова ставка– до 2т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниската часова ставка предложена от всички участници към предложената цена на участника, умножено по коефициент 2:

ТП2.1  =    предложена най- ниска часова ставка (лв./ч.ч)       х  2

часова ставка в офертата на участника (лв./ч.ч)

ТП2.2  - Допълнителни разходи за труд – до 2т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниския процент от стойността за Допълнителни разходи за труд, предложена от всички участници към предложената цена на участника, умножено по коефициент 2:

ТП2.2 =  предложен най- нисък процент за доп. р-ди  труд (%)          х  2

процент за доп. р-ди  труд в офертата на участника (%)

ТП2.3 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация– до 2т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниския процент от стойността за Допълнителни разходи за транспорт и механизация, предложен от всички участници към предложената цена на участника, умножено по коефициент 2:

ТП2.3= предложен най- нисък процент за доп. р-ди механизация (%)       х  2

процент за доп. р-ди механизация в офертата на участника (%)

ТП2.4  - Доставно-складови разходи за материали – до 2т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниския процент от стойността за Доставно-складови разходи за материали, предложен от всички участници към предложената цена на участника, умножено по коефициент 2:

ТП2.4= предложен най-нисък процент за дост-складови р-ди  материали (%)   х  2

процент дост.-складови р-ди материали в офертата на участника (%)

ТП2.5  - Печалба– до 2т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниския процент от стойността за Печалба, предложен от всички участници към предложената цена на участника, умножено по коефициент 2:

ТП2.5 =   предложен най-нисък процент за печалба (%)               х  2

процент за печалба в офертата на участника (%)

Показател  П3 - “ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА” – до 15т. -изразява се с цифра , която представлява сума от „Технически под показатели – ТП3”.

П3 =ТП3.1+ТП3.2

Техническите под показатели (ТП3) отчитат степента на ефективност в дейността на Оферента и наличието на постоянен трудов ресурс , както следва;

- ТП3.1  - Размер на отчетената печалба за последната финансова година

- ТП3.2 - Разходи за персонал през последната финансова година

ТП3.1  - РАЗМЕР НА ОТЧЕТЕНА ПЕЧАЛБА - до 10т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-високата стойност на отчетената печалба за последната финансова година от всички участници към размера отчетена печалба на участника, умножено по коефициент 10:

ТП3.1  =    най-високата стойност на отчетена печалба (х.лв.)                          х  10

стойност на отчетена печалба в офертата на участника (х.лв.)

ТП3.2  - РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ  - до 5т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-високата посочена стойност на разходи за персонал през последната финансова година от всички участници към посочените разходи за персонал от  участника, умножено по коефициент 5:

ТП3.1  =    най-висока стойност на разходи за персонал  (х.лв.)                          х  5

стойност на разходи за персонал  в офертата на участника (х.лв.)

Показател П4  - Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение до 10 т. - изразява се с цифра, представляваща съотношението между получената оценка за съответствие на участника и максималната такава (30), умножено по коефициент 10:

П4  =    получената оценка за съответствие на участника   х  10

30

| Описание: | Степен на съответствие | оценка за съответствие |
| --- | --- | --- |
| Представлява описание на цялостния процес на изпълнението на обществената поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на строителството, начина на комуникация между потенциалния изпълнител и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. | Участникът е посочил цялостна визия за подхода и дейностите по изпълнение на строителството, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. От техн. описание са видни елементите и изискуемата документация обезпечаващи недопускане на грешки от технологично естество, недопускане на отклонение от предвиденото. Предвидена е система за мотивирана възможност за замяна защитаваща интереса на Възложителя с оглед качественото изпълнение на предмета на поръчката. Участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти участващи в процеса по изпълнение на дейностите по специалности от което е видно, че необходимите ресурси са разпределени равномерно във времето. Предвидена е адекватна система за взаимозаменяемост и обезпечаване на необходимите специалисти на всяко едно място и момент. Участникът е посочил начина за вътрешно фирмена комуникация между отделните специалисти гарантираща недопускане неизпълнение или забавяне на конкретни задължения . Участникът не е посочил цялостна визия за подхода и дейностите по изпълнение на строителството, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. | 30 – оценка за съответствие по т.1+ т.2 + т.3 |
|  |  | 20 – оценка за съответствие по т.1+ т.2 или т.3 |
|  |  | 10 – оценка за съответствие пот.1 |
|  |  | 1 – оценка за съответствие пот.4 |

Показател П5  - Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси до 10т.  - изразява се с цифра, представляваща съотношението между получената оценка за съответствие на участника и максималната такава (30), умножено по коефициент10:

П5  =    получената оценка за съответствие на участника   х  10

30

| Описание: | Степен на съответствие | оценка за съответствие |
| --- | --- | --- |
| Представлява описание на мониторинга и методите за контрол изпълнението на видовете СМР, описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период, описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати. Ако мерките не са свързани и насочени към постигането на конкретните обстоятелства, както и не са в състояние да ги постигнат, ще се счита, че системата е „неадекватна" и това обстоятелство няма да донесе точки на участника в скалата за оценка на съответствие. | Участникът ясно и подробно* е посочил в техническото си предложение стратегията з а контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. Описал е всички стъпки по упражняването на вътрешно фирмен контрол както върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане. Предвиден е метод за работа при установяване на несъответствия с техническите спецификации по договора. Предвидена е система за срочната подмяна и материалите при установяване на несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, с цел запазване не интересите на възложителя и постигане на предвиденото в проекта качество. Участникът е посочил описание на всички мероприятия от подготвителния период., подлежащи на съгласуване и предварителен контрол от Възложителя, както и метод за работа при установяване на несъответствия Участникът е посочил описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати. Участникът не е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. | 30 – оценка за съответствие по т.1+ т.2 + т.3 |
|  |  | 20 – оценка за съответствие по т.1+ т.2 или т.3 |
|  |  | 10 – оценка за съответствие по т.1 |
|  |  | 1 – оценка за съответствие пот.4 |

Показател П6 - Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване - до 5 т.  - изразява се с цифра, представляваща съотношението между получената оценка за съответствие на участника и максималната такава (30), умножено по коефициент 5:

П6  =    получената оценка за съответствие на участника   х  5

30

| Описание: | Степен на съответствие | оценка за съответствие |
| --- | --- | --- |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: Времеви рискове Закъснение началото на започване на работите Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни на проекта, Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска. Посочени са конкретни похвати по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Участникът е предложил мерки запредотвратяване на дефинираните аспекти от риска посредством които реалное възможно да се повлияе на възникването,респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен. В техническото предложение не е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и/ или не са въведени ефективни контролни дейности, и/ или конкретни мерки за недопускане настъпването на риска. | 30 – оценка за съответствие по т.1+ т.2 + т.3 |
|  |  | 20 – оценка за съответствие по т.1+ т.2 или т.3 |
|  |  | 10 – оценка за съответствие по т.1 |
|  |  | 1 – оценка за съответствие по т.4 |

Комплексната оценка се определя по формулата

К(компл.)І = П1+П2+ П3+П4+ П5+ П6

* В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилагат разпоредбите на Чл.71, ал. 4 и ал.5 от ЗОП.

Участниците се класират по низходящ ред, и с първите трима се сключва рамково споразумение.

II-ри етап:

За извършване на СMР на всеки конкретен обект ще бъдат отправяни конкретни писмени покани до лицата по рамковото споразумение. В тях ще бъдат определени видовете СMР, и максималният срок на тяхното изпълнение.

Оценяването и класирането на офертите, постъпили от лицата по рамковото споразумение ще се извършва въз основа на критерий „Икономически най-изгодна оферта”, на база следните показатели:

Показател К1 „Най-ниска цена” – до 75т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниската цена предложена от всички участници към предложената цена на участника, умножено по коефициент 75:

К1 =    предложена най-ниска цена  (лв.)                               х 75

предложена цена в офертата на участника (лв.)

Показател К2 „ Срок за изпълнение” – до 15т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-късия срок за изпълнение, предложен от всички участници към предложения срок на участника, умножено по коефициент 15:

К2 =    предложен най-къс срок за изпълнение (дни)                               х 15

предложен срок за изпълнение в офертата на участника (дни)

Показател К3 - „Предложена стойност за авансово плащане” – до 10т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-ниската стойност за Авансово плащане предложена от всички участници към предложената стойност на участника, умножено по коефициент 10:

К3  = предложена най-ниска стойност за авансово плащане  %    х  10

предложена стойност в офертата на участника %

* При отказ от авансово плащане участникът записва във финансовото си предложение си „0 /нула/” , и  получава максималния брой точки -10;

* За целите на математическото  пресмятане на оценката по този показател за „предложена най-ниска стойност за авансово плащане  % „  се присъжда стойността 0,1.

* Предвидено максимално авансово плащане – 30%!!!

К(компл.)ІІ=К1+К2+К3

Участниците се класират по низходящ ред, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

*В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилагат разпоредбите на Чл.71, ал.4 и ал.5 от ЗОП

ОФЕРТА. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й

1. Общи условия

За участие в рамково споразумение с предмет “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” се представя оферта от участника или от изрично упълномощен от него представител в сектор “ДДП” всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.

Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се приемат варианти.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Срокът на валидност на офертите е 150 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него оферта.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приема и се връща незабавно на участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок или в не запечатан, или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Всички документи за участие в процедурата се представят на български език. Когато документът е съставен на чужд език, се представя и в превод, извършен от заклет преводач, а документът за регистрация на участника – в оригинал с официален  превод.

2. Съдържание на офертата

Всяка офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

Плик  №1 с надпис “Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56 ал. 1 т. 1÷6, 8, 11÷14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:

1. Списък на представените документи.

2. Представяне на участника-Приложениe № 1

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- Приложениe № 2

4. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 3

5. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител-Приложение № 4

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП-Приложение № 5

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител-Приложение № 6

8.  Декларация  по чл.56, ал. 1, т.12 от ЗОП и валидност на офертата - Приложение № 7

9. Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т.2

от ЗОП-Приложение № 8

10. Декларация за направен оглед - Приложение № 9

11. Декларация за гаранционния срок, съобразно Наредба №2/31.07.2003г., чл. 20, ал. 2, т. 4 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнение СМР, съоръжения и строителни обекти – свободен текст.

12.Декларация по чл.56, ал. 1, т.11 от ЗОП– свободен текст.

13.Доказателства за технически възможности:

13.1.Документ, доказващ членството на участника в Строителната камара-нотариално заверено копие; регистрация в строителната камара за изграждане на строежи от четвърта категория, буква “б”, съгласно чл. 8, ал. 2, т. 4 и чл. 9 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 “Строителство”. Минимално изискване: Група І, категория строежи 5.

13.2. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката -/Приложение № 10/, и:

- удостоверения за добро изпълнение, съдържащи стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или;

- копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Минимално изискване: През последните пет години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 2 (два) договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, доказващ опита на участника в изпълнение на сходни дейности, и обем не по-малък от 450 000, 00 лв. без ДДС.

*Сходен означава договор за ремонт и/или рехабилитация на сгради

13.3. Доказателства за наличие на висококвалифициран постоянен инженерно–технически    персонал - Списък на техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството /Приложение №11/. Списъкът съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка. В технологическия състав по изпълнението на обекта да има отговорник по контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве. Да се представят документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация – дипломи за завършено образование и придобита квалификация.

13.4. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9  от ЗОП - /Приложение № 12/

14.Доказателства за икономическото и финансово  състояние: Всеки участник в процедурата трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 300 000,00 /триста хиляди лв./

*Участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с удостоверениe от банкa.

*Когато по обективни причини участникът не може да представи такъв документ, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

*В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася за обединението като цяло.

15. Гаранция за участие в процедурата:

Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е  определен съгласно чл. 59, ал.2 от ЗОП. в абсолютна сума, възлизаща на 6 000,00лв., със срок на валидност 180 дни от крайния срок за подаване на офертите, представена в една от следните форми:

Банкова гаранция или парична сума, платима в касата или по банковата сметка на Възложителя - IBAN BG15  BUIB 9888 1012 7409 00, BIG код BUIB BGSF в Стопанска и инвестиционна банка. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП. Гаранцията за участие в процедурата се задържа или освобождава при условията и сроковете, записани в чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

16.Застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ

17. Нотариално заверено копие на сертификатите  ISO 9001:2008 - Система управление на качеството (или еквивалент), OHSAS 18 001:2007 - Система управление на професионалното здраве и безопасността (или еквивалент) и ISO 14001: 2004 - Система за управление на околната среда (или еквивалент).

*Сертификатите трябва да са с обхват/област на приложение строителство и/или СМР.

Плик  № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”,  в който се поставя техническото предложение - Приложение № 13, към което, ако е приложимо, се прилага декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 3:

Техническото предложение трябва да съдържа следните компоненти:

◊ Предлаган подход, план за работа и организация:

Представлява описание на цялостния процес на изпълнението на обществената поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на строителството, начина на комуникация между потенциалния изпълнител и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява.

◊ Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси.

Представлява описание на мониторинга и методите за контрол изпълнението на видовете СМР, описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период, описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати.

Ако мерките не са свързани и насочени към постигането на конкретните обстоятелства, както и не са в състояние да ги постигнат, ще се счита, че системата е „неадекватна" и това обстоятелство няма да донесе точки на участника в скалата за оценка на съответствие.

◊ Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване:

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

- Времеви рискове

- Закъснение началото на започване на работите

- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни  на проекта,

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация

◊ Декларация за размер на отчетената печалба и разходите за персонал през последната финансова година - Приложение № 14:

Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника - /Приложение № 15/.

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик.

Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания начин се отстранява от участие в процедурата.

Участникът може да включи в предложението и други документи, които счита за свързани с предмета на обществената поръчка. Документите, съдържащи се в офертата се подписват лично от участника или изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно, негов представител.

Списъкът на документите, съдържащи се в офертата се подписва от участника и е задължителна и неразделна част от съдържанието на офертата. Приложен списък с описаните документи в офертата, който не е подписан от участника, се счита като документ, който не е приложен.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаването на спора, когато участникът обжалва решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:

- оттеглил офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.

Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от възложителя в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място  участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

3.Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата се извършва от комисия, назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. В присъствието на лицата по ал. 3 от ЗОП комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете ù подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.  С това приключва приключва публичната част от заседанието на комисията.

На закрито заседание Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.

Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията не разглежда  документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

Съобразно избрания критерий за икономически най-изгодна оферта комисията изготвя  комплексна оценка на предложението допуснатите участници. При формиране на комплексната оценка вземат участие показателите съгласно утвърдената методика.

Комисията при необходимост може по всяко време:

-да проверява  заявените от участниците данни,  вкл. чрез изискване на информация от други

органи и лица;

-да изисква от участниците:

- разяснения за заявените от тях данни;

- допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № № 2

и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който:

- не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56, които офертата задължително трябва да съдържа;

- не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП;

- е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- е представил оферта, в която предлаганата цена не е в отделен запечатан непрозрачен плик или е попълнена в образеца на договор, или се съдържа в друг документ, извън запечатания непрозрачен плик или не отговаря на изискванията на чл.57, ал. 2 от ЗОП;

- е представил предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти и не представи в определения от комисията срок писмена обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни.

- е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор, установено по реда на чл.68, ал. 11 от ЗОП.

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Всеки участник е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведоми възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по подадените декларации в 7-дневен срок от настъпването им.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията отваря ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата, обявява техните ценови предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Класирането на допуснатите участници ще се извърши съобразно избрания критерий „Икономически най-изгодна оферта”.

Преди извършване на този етап на оценка, финансовите предложения се проверяват за съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата - съответствие на ценовата оферта с техническата спецификация от документацията, както и за аритметични грешки.

Комисията съставя протокола за разглеждането, оценяването и класирането на офертите съгласно чл. 72, ал. 1 ЗОП. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация. Възложителят в срок 5 работни дни, съгласно чл. 73, ал. 1 ЗОП издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и определя първите трима класирани за потенциални изпълнители по рамковото споразумение. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят публикува в профила на купувача решението за обявяване на класирането на офертите заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

4. Сключване на  рамково споразумение и договори за обществена поръчка

На основание чл. 93б от ЗОП Възложителят сключва писмено рамково споразумение с

първите трима класирани участника.  Рамковото споразумение включва задължително всички предложения от офертата на участника. Въз основа на рамковото споразумение Възложителят сключва договори за  конкретни СМР в срока на споразумението. За сключването на всеки последващ конкретен договор за възлагане на обществена поръчка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ открива конкурентна процедура, при условията на чл.93б, ал.3 от ЗОП и подробно разписани  в рамковото споразумение

Рамковото споразумение и договорите за обществена поръчка се сключват в пълно съответствие с проекта на рамково споразумение от документацията, и включват задължително всички предложения от офертите на участниците, определени за потенциални изпълнители. Договорът за обществена поръчка се сключва за срок, определен в офертата за конкретните СМР.

Рамковото споразумение и договорите за обществена поръчка не се сключват с участници, определени за потенциални изпълнители, които при подписването им не представи документи, издадени от компетентните органи за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, с изключение на документите, които се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър.

За всеки договор, който предстои да бъде сключен, участниците следва преди подписване му да представят документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, под формата на депозит или банкова гаранция, в размер на 5% от стойността на конкретната поръчка.

Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, сключен въз основа на рамковото споразумение, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. За всички неуредени въпроси във връзка със сключване, изпълнение и прекратяване на рамковото споразумение и договори за обществена поръчка, сключени въз основа на рамковото споразумение, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не са подадени оферти или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47- 53а;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

- отпадне необходимостта за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

- при отказ на участника, определен за изпълнител да сключи рамковото споразумение или конкретния договор, или не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал. 1.

В тридневен срок от решението си възложителят уведомява участника за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

За всички неуредени въпроси в това указание за подготовка на офертата се прилагат разпоредбите на  действащия Закон за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ПРОЕКТ

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

за извършване на ремонтно-възстановителни СМР на

сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД

Днес, ...............2015 г., в гр. София между:

УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД, УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София-1527, район „Оборище”, ул."Бяло море"№ 8, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания под ЕИК 831605806, представлявано доц. др. Григорий Неделков - Изпълнителен директор, наричан за  краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и от друга

1. .............................................................. със седалище гр. ........................... ............................... и адрес на управление ………………………………………........, ЕИК ..............................., представлявано от ........................................................, в качеството му на ………………………….;

2. .............................................................. със седалище гр. ........................... ............................... и адрес на управление ………………………………………........, ЕИК ..............................., представлявано от ........................................................, в качеството му на ………………………….;

3. .............................................................. със седалище гр. ........................... ............................... и адрес на управление ………………………………………........, ЕИК ..............................., представлявано от ........................................................, в качеството му на …………………………., наричани за краткост ”ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ”,

на основание чл. 93а и Решение № РД- 16-......./..............2015 г. на Изпълнителния директор за избор на потенциални изпълнители, по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувана в РОП на АОП под № 00494-2015-00 се сключи настоящото рамково споразумение.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ приемат да извършват със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД.

(2) Целта на настоящото рамково споразумение се изразява в установяване на реда, по който ще бъдат сключвани договорите за обществена поръчка за извършване на ремонтно-възстановителните СМР за срока на действие на споразумението.

(3) Предмет на настоящото споразумение е предварителното определяне на основните общи условия на договорите за възлагане на обществени поръчки за извършване на дейностите по ал.1;

(4) Договорите за конкретните дейности по извършване на ремонтно-възстановителните СМР ще бъдат сключвани след отправяне на покана до всички ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - страна по настоящото рамково споразумение, при условията на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП, в съответствие с определените в настоящото споразумение общи изисквания, които ще се конкретизират с договорите за възлагане на конкретни обществени поръчки.

(5) Всеки конкретен обект, вида на отделните СMР включени в него, срокът на договора за обществена поръчка и максималният срок за изпълнение на СМР след възлагане ще бъдат определяни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в конкретните покани. Редът и условията за извършване на отделните дейности, конкретните им параметри, условията и срокът за изпълнение, цена и др. ще се уреждат подробно с договорите за възлагане на обществени поръчки, съгласно офертите на съответните изпълнители.

(6) Отделните ремонтно-възстановителните СМР ще бъдат възлагани при  необходимост и финансова обезпеченост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІ. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 2. (1) Срокът на настоящото рамково споразумение е  36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписването му или до изчерпване на прогнозната стойност, посочена в чл. 3. (1) на договора, в рамките на този срок.

ІІІ. ЦЕНА

Чл. 3. (1) Общата прогнозна стойност на договорите за обществена поръчка, сключени въз основа на настоящото рамково споразумение, за целия период на изпълнението му, е до 7 000 000,00 лв. (седем милиона лева) без включен ДДС или 8 400 000, 00 лв. (осем милиона и четиристотин хиляди лева) с ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да възложи СМР за достигане на пълния обем на прогнозната стойност на поръчката, а в зависимост от своите нужди и финансова обезпеченост.

(3) Цените по договорите, сключени на основание чл. 93в от ЗОП, въз основа на настоящото рамково споразумение, ще се определят според ценовата оферта с приложена КСС на съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ, на база оферираните от него ценообразуващи показатели.

(4) Общата стойност на всеки възложен обект ще бъде формирана въз основа на предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени за извършване на дейностите в съответните количествени сметки, които цени не подлежат на увеличение за срока на действие на договора. Стойността на всеки обект включва всички видове и количества материали, труд, механизация, доставно складови разходи, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на СМР, така че съответният обект да бъде въведен в експлоатация.

(5) Единичните цени на извършените строително-монтажни работи, по количествено - стойностните сметки, ще бъдат формирани въз основа на предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойности, съгласно оферираните показатели за ценообразуване, които не подлежат на увеличение за срока на действие на рамковото споразумение.

(6) Единичните цени за изпълнението на непредвидени видове строително-монтажни работи следва да бъдат съставени на база УСН и „Справочник на цените в строителството”.

(7)Непредвидените строително-монтажни работи се извършват само след предписание на проектант, строителен надзор или ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

ІV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Плащането за изпълнените СМР се осъществява в български лева, чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след представяне на следните документи:

- Фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС– оригинал;

- Протокол за изпълнените СМР (Подписан акт обр.19), окомплектован с необходимите отчетни документи (сертификати за вложени материали, фактури за закупуването им и др.);

(2) Плащането за изпълнените СМР се регламентира в отделните договори.

V. МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5. Мястото на извършване на СМР по рамковото споразумение е УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.6. (1) Срокът за изпълнение на поръчката, по отделните обекти ще се определя съгласно офертата на съответния изпълнител, като максималният срок за изпълнение ще е посочен в поканата за представяне на оферти.

(2) Горепосоченият срок започва да тече от датата на протокола заяа предаване на строителната площадка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ. Срокът завършва с издаване на разрешение за ползване на обекта/подписване на приемно-предавателен протокол за окончателно изпълнените СМР.

VІ. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

# Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без да затруднява дейността на съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ;

(2) Да контролира качеството на извършените работи лично и чрез упълномощени за целта лица;

(3) Да отказва плащания при констатирано забавяне на срока за изпълнение на строителството, при недостатъци, пропуски, или нарушаване технологичните правила;

(4) Да развали договора и отстрани съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ при недопустимо закъснение или пропуски в качеството, без това да освобождава последния от по-нататъшна отговорност.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да отправя писмена покана до всички ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - страна по Рамковото споразумение за всеки договор който предстои да бъде сключен;

(2) Да предоставя в процеса на изпълнение на договорите, сключени въз основа на настоящето споразумение необходимата информация, специфична за конкретната поръчка;

(3) Да приеме извършената работа съгласно условията на настоящето споразумение и на сключения договор.

(4) Да заплати възложените и изпълнени СМР в договорените срокове.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Чл.9. Всеки ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ има право:

(1) Да получава необходимата информация и съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подготовката и в процеса на изпълнение на договорите, сключени въз основа на настоящето споразумение;

(2). Да получи плащане на договорената цена за изпълнените СМР, в договорените срокове.

Чл.10. ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава:

(1) При получаване на писмената покана за предоставяне на оферта, да представи в указания срок посочените в чл. 13. (1), т.4 от настоящото споразумение документи, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) Ако е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ по конкретен договор, да внесе гаранция за изпълнение на договора, да представи копие от застрахователната полица съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството, да сключи договора и изпълни възложените дейности съобразно условията на договора и настоящото споразумение, както и установените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ параметри.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по конкретен договор се задължава:

(1) Да организира извършването на работите в срок, качествено, в обхвата, определен с конкретния договор, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представената оферта, включваща КСС, при спазване необходимата технологична последователност и държавните нормативи по документиране и изпълнение на строителни и монтажни работи;

(2) Да извърши СМР в определените за това срокове.

(3) Да събира и извозва, на регламентирани от Общината места, отпадъците които ще се получат при извършване на СМР за своя сметка.

(4) Да изпълни всички изисквания по техническата безопасност на работещите на обекта.

(5) Да влага в строителството висококачествени материали, строителни изделия и съоръжения, от утвърдени производители, отговарящи на БДС, притежаващи сертификати за качество и декларации за съответствие.

(6) Да отстранява за своя сметка некачествено изпълнени работи, неотговарящи на одобрените проекти и БДС, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при сключване на всеки договор,  валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията. ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава по време на изпълнението на всеки договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност като лице изпълняващо строителна дейност, за вреди причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

(8) Да представи линеен график за изпълнение, при възлагане на отделните обекти.

(9) Да носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди и подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица по време на изпълнение на договора.

VIІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. (1) При подписване на всеки конкретен договор за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него.

(2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на парична сума внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, най-късно в деня на подписване на съответния договор.

(3) Гаранцията за изпълнение на конкретния договор е в размер на 5 % от стойността му без ДДС. Гаранцията следва да е със срок на валидност не по–малко от 30 дни, след изтичане гаранционния срок на изпълнените СМР. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора.

ІХ. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ПРОЦЕДУРА

Чл. 13. (1) За сключването на всеки последващ конкретен договор за възлагане на обществена поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ открива конкурентна процедура, при условията на чл.93б, ал.3, като:

1. Отправя писмена покана до ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ по Рамковото споразумение, за всеки договор който предстои да бъде сключен;

2. Определя подходящ срок за представяне на оферта, като взема предвид обема на СМР и времето, необходимо за изпращане на офертите;

3. В писмените покани за представяне на оферта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя конкретния обект на поръчката, срокът на договора, максимален срок за изпълнение на обекта, който е задължителен за ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ и те не могат да го увеличават в представените в отговор на поканата оферти, както и всички други изисквания по сключването на конкретния договор.

4. Всички ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ са длъжни в указания в поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок да представят оферта за изпълнение на конкретния обект, съгласно съответните образци приложени към документацията за участие, както следва:

4.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ;

4.2. Представяне на участника, по образец (Приложение № 1);

4.3. Декларация за посещение и извършване оглед на конкретния обект от ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, по образец (Приложение №9);

4.4. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида на строежа предмет на обществената поръчка, както и на категорията му съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - заверено от съответния изпълнител копие с гриф „Вярно с оригинала”.

4.5. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител,  по образец (Приложение №4);

4.6. В приложимите случаи – когато участникът предвижда участие на подизпълнител – Декларация за съгласие за участие като подизпълнителя, по образец (Приложение №6).

4.7. Ценово предложение с приложена КСС и анализи на единичните цени за всички СМР;

4.8. Декларации по чл.47, ал. 9 от ЗОП /по образец Приложение № 2/ и чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП /свободен текст/, подписани и подпечатани от потенциалния изпълнител към момента на представяне на офертата за изпълнение на конкретния обект, както и други документи, посочени в поканата;

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия, която разглежда и класира получените

оферти, като с класирания на първо място ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключва договор, съгласно чл.93в от ЗОП.

6. Критерият за оценка, въз основа на който ще бъдат определяни

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ на всеки конкретен договор е „Икономически най-изгодна оферта, на база следните показатели:

1. Цена – 75 т.; 2. Срок за изпълнение – 15 т. 3.Авансово плащане - 10 т.

7. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилагат разпоредбите на Чл.71, ал.4 и ал.5 от ЗОП.

(2) Изпълнението на дейностите от предмета на поръчката се извършва  съгласно представената от ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ оферта, на база изискванията посочени в поканата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и съгласно условията на рамковото споразумение и всеки отделен договор.

Х. КАЧЕСТВО

Чл.14. (1).  Качеството на СМР, предмет на настоящото споразумение, следва да отговаря на нормативните изисквания и технически стандарти.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за количество и качество.

(3) Гаранционните срокове на видовете работи се определят от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

(4) По време на гаранционния срок на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и двустранно констатирани дефекти отразени в протокол,  ще отстранява  същите за своя сметка.

(5) По време на строителството на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка констатирани некачествено изпълнени работи, в срок указан от инвеститорския контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на поръчката.

ХІ. САНКЦИИ

Чл.15. При неизпълнение на задълженията по рамковото споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.1% от общата стойност на рамковото споразумение, за всеки просрочен ден, но не повече от 1% от него.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Чл. 16. (1).  Рамковото споразумение се прекратява в следните случаи:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. С изтичане на срока на рамковото споразумение.

3. С изчерпване на предвидените в Чл.3, ал.1 от настоящото споразумение средства.

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. При осъществяване на тази хипотеза, споразумението се прекратява само с този ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, чието виновно поведение е довело да необходимост от прекратяване на правоотношението, или спрямо който е налице такова поведение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати настоящото рамково споразумение:

5.1.Без предизвестие, в случай че ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си;

5.2.При виновно неизпълнение на рамковото споразумение от ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ;

5.3.При системно неизпълнение /повече от два случая/ на сключени договори от ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ;

5.4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 30-дневно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, отпадне необходимостта от възлагането на отделните обществени поръчки.

ХІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл.17.(1) За неуредените въпроси в настоящото споразумение се прилага действащото българско законодателство.

(2) Страните по настоящото споразумение не дължат обезщетение за понесени щети и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(3) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по рамковото споразумение е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

ХІV. СПОРОВЕ.

Чл. 18. Възникналите през времетраенето на рамковото споразумение спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

Чл. 19. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове породени от това рамково споразумение или отнасящи се до него, включително споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХV.СЪОБЩЕНИЯ

Чл.20 (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на това рамково споразуммение, са валидни, ако са направени в писмена форма, и са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

(2). За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата

- датата на приемането при изпращане по факс.

(3). Валидни адреси на страните:

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ | ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: |
| --- | --- |
| УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД | 1. |
| гр. София, п.к. 1527 | гр. |
| ул.”Бяло море” № 8 | ул. |
| факс : 02 9432 180 | факс : |
| тел. : 02 9432 316 | тел. : |
|  | 2. |
|  | гр. |
|  | ул. |
|  | факс : |
|  | тел. : |
|  | 3. |
|  | гр. |
|  | ул. |
|  | факс : |
|  | тел. : |

(4). При промяна на адреса или номера на телефон, или факс, или лице за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Настоящото споразумение се състави в 4 еднакви екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 3 за ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

Неразделна част от настоящото рамково споразумение са ценовите предложения на потенциалните изпълнители.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                          ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД

Проект!

ДОГОВОР

за извършване на ремонтно-възстановителни СМР на

сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД

Днес, ..............2015г., в гр. София между:

УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София-1527, район „Оборище”, ул."Бяло море"№ 8, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания под ЕИК 831605806, представлявано доц. др. Григорий Неделков - Изпълнителен директор, наричан за  краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и от друга

......................................................... със седалище гр. ..........................., ............................................ и адрес на управление .....................................................,...., вписано в ТР към АВ с ЕИК ..............................., представлявано от ............................................, в качеството му на …………………………., наричано за краткост ”ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание Рамково споразумение №……………….., сключено след проведена обществена поръчка, публикувана в РОП на АОП под № 00494-2015-00 и  Решение № РД-03-......./............................ г. на Изпълнителния директор и чл.93в от ЗОП се сключи настоящият договор.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема строително-монтажни работи на обект:

……………………………………………………………………………………….…………

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни предмета на договора,  при формиране на стойности и гаранционни срокове на извършените строително-монтажни работи, съгласно своята оферта и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(3) За изпълнение на отделен обект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлагателно писмо.

Чл.2. (1) Нововъзникналите и непредвидени работи, които са за сметка на непредвидените СМР в офертата, се изпълняват след потвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мотивирано искане за промяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Мотивите задължително се придружават с количествено-стойностна сметка на непредвидените СМР и анализни цени, и се утвърждават от изпълнителния директор;

(2)Непредвидените СМР са до ………..% до края на обекта. Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка - ……… лв./ч/час;

- Допълнително разходи за труд –  ……..%;

- Допълнително разходи за транспорт и механизация  –  ……. %;

- Доставно-складови разходи за материали – ………..%;

- Печалба  –  …………… %.

- Цена на материали – публично известна

- Количество на преки разходи за труд, материали и механизация съгласно УСН.

ІІ. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.3(1) Осигуряването на строителните материали и всичко друго, необходимо за извършването на СМР, са за сметка и са  задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качестно и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4)Необходимите за СМР електро, водо и топлозахранване  се осигуряват  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4(1)  За извършване на СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е  длъжен да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  с Протокол и осигури достъпа до нея.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя началник отдел СПС, който ще провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено в „Дневник на обекта” двустранно подписани.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за технически ръководител на обекта …………………./вписват се трите имена на лицето, и телефон за контакт/;

Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали,предварително съгласувани с началник отдел СПС, както и да извършва  качествено СМР в съответствие с ПИПСМР.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(4) Всички санкции, наложени от общинските и държавни органи във връзка със СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира Инвеститорския контрол писмено в „Дневника на обекта”. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

ІV. КОНТРОЛ

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 4, ал. 2, стига да не възпрепятства работата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)  Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от …… /……………………/ календарни дни от датата, на която му е предадена строителната площадка по реда на Чл.4(1).

(2) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3)  При възникването на непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 10 (десет) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще  договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл.9 (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

- Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

VІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.10.(1) Общата цена на договорените СМР без непредвидените разходи, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на …………. /……………... / лв. без ДДС или  ………… /…………лв.  с ДДС.

(2) Общата цена на договорените СМР заедно с непредвидените разходи, посочени в чл. 2, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на ……….. /………………../лв. без ДДС или  ………… /…………../ лв. с ДДС.

(3) 3аплащането ще се извърши както следва:

- …………% - авансово, съгласно чл. 10, ал. 1, от сумата с ДДС, в 3 дневен срок след подписване на договора;

- …………% - доплащане съгласно чл. 10, ал.1, от сумата с ДДС, с междинни плащания с пропорционално приспаднат аванс.

- 10 % - до един месец след подписване на сертификат за приемане на обекта.

(4) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително и вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация  и други от подобен характер, включително и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Цената на Допълнително възложените непредвидени СМР се доказва чрез анализни цени по реда на чл.2 и след завършването на всеки междинен етап от ремонта по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Заплащането допълнително възложените непредвидени СМР ще се извършва поетапно по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път до 7 дни след подписване на двустранния протокол за реално изпълнени СМР, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: …………….. BIC: ……………..- Банкова сметка в ……………………….

VІІ. РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора /без ДДС/ при подписването му, на стойност . ......................лв.

2) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора по свой избор под формата на банкова гаранция, парична сума внесена на каса при Възложителя или парична сума, преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN BG15 BUIB 9888 1012 7409 00, BIG код BUIB BGSF в Стопанска и инвестиционна банка. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД и е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Има срок на валидност 30 /тридесет/ дни, считано от крайния срок, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на възложените видове СМР.

(3) Гаранцията за добро изпълнение /предоставена под формата на парична сума/ се освобождава от Възложителя след изтичане на 10 /десет/ дни, считано от датата на подписване на протокола за окончателното приемане на извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора”. Всяка форма на неизпълнение на договорените задължения от страна на Изпълнителя, служи като повод за автоматично усвояване на предвидените в този договор неустойки от гаранцията за изпълнение. При виновно едностранно пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение.

Чл.12 (1) Преди подписване на протокола за окончателно приемане на извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора”, Изпълнителят се задължава да внесе парична сума на каса при Възложителя или парична сума, преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN BG15 BUIB 9888 1012 7409 00, BIG код BUIB BGSF в Стопанска и инвестиционна банка, в размер на 2% от стойността на договора без ДДС, като гаранция  за качество на изпълнените  видове СМР. Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР е за срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, считано от деня, в който е подписан  „Сертификат за изпълнение на Договора”.

(2)  Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР се освобождава от Възложителя, в срок до 10 /десет/ дни, считано от последния ден на срока по предходната алинея. Освобождаването на гаранцията за качеството на изпълнените СМР не е основание за освобождаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове по чл.14, ал.1.

Чл.13.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на завършените строително-ремонтни работи, освен ако не е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За установяване на обстоятелствата по предходната алинея се съставя двустранен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14.(1) За изпълнените строителни работи, Изпълнителят поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За дата на окончателното приемане на извършените СМР се счита датата на подписването на двустранен протокол - „Сертификат за изпълнение на Договора” в който е записано, че видовете и количествата работи, описани по надлежния ред са извършени в пълен обем и с необходимото качество.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по отстраняване на дефектите или не започне отстраняването на дефектите в срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената гаранция за качество на изпълнените СМР, съгласно чл.12 от договора.

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ.

Чл.15.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2)  При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл.8, ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0, 5 % от общата цена по чл. 10, ал.1  за всеки просрочен ден.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено извършените работи.

Чл.16.(1) Ако е в забава за плащане, съгласно чл. 10, ал. 3 и 6 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дължи неустойка в размер на 0,1 % от забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 5 %.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17.(1)  Действието на този договор се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл. 14, ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

- по взаимно писмено съгласие на страните;

- едностранно, с петнадесет дневно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение повече от два пъти или забавено изпълнение на задълженията на другата страна;

- без предизвестие от Възложителя, при виновно едностранно неизпълнение от страна на изпълнителя, като в случая възложителят усвоява гаранцията за изпълнение, а изпълнителят връща получения аванс в срок до 7 /седем/ дни, считано от деня на получаване на уведомлението за прекратяване.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

Чл.19. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни.

Чл.20. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл.21. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба.

Този договор се състави и подписа в два оригинала заедно със приложенията към него, по един  за всяка от страните.

Неразделна част от този договор са:

- Приложение № 1 – Ценово предложение - Количествено-стойностната сметка

- Приложение № 2 – Техническо предложение

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЯ:	                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

# /…………………………….../				      /…………………………….../

# доц. д-р Григорий Неделков,дм

# Изпълнителен директор

Приложение № 1

| ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- |
| в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет |
| “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” |
| Наименование на участника: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: |
| (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |

| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ............................................................... |
| --- | --- |
|  | 2. ............................................................... |
| Данни за банковата сметка: |  |
| Обслужваща банка:............................................................................................................................................... |  |
| IBAN............................................................................................................................................................................................................................. |  |
| BIC............................................................................................................................................................................................................................... |  |
| Титуляр на сметката:............................................................. |  |

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

# Приложение № 2

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл.47, ал.9 от ЗОП

Долуподписаният/ата ....................................................................................................,

в качеството си на ...................................... на ................................................. (наименование или име на участника), с ЕИК ............................ и със седалище и адрес на управление .................................................................................................... във връзка с участието на дружеството в рамково споразумение с предмет “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ,

I. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за:

1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

2. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

6. престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

7. за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

* Информацията по тази точка може да се предостави от съответния районен съд в зависимост от постоянния адрес на декларатора.

II. Не съм лишен/а от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

* Информацията по тази точка може да се предостави от Камарата на архитектите за архитектите, от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - проектантите или от Камарата на  строителетие – за строителите.

III. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

# IV.Дружеството , което представлявам:

- не е обявено в несъстоятелност;

2. 	не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- не е в открито производство по несъстоятелност или не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът не е преустановил дейността си;

- не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, в която е регистриран, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

* Информацията по т.1-3 може да се предостави от Търговския регистър, а по т. 5 от Национална агенция по приходите и от общината, в която е седалището на участника.

# V. Дружеството, което представлявам не е сключвало договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

## Приложение № 3

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл.33, ал.4 от ЗОП

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................,

с ЕГН ..............................и л.к. №.................................., издадена на ................... от ......................, в качеството си на ...................................... на ................................................. (наименование или име на участника), с ЕИК ............................ и със седалище и адрес на управление .................................................................................................... във връзка с участието на дружеството/ обединението рамково споразумение с предмет “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ,

че информацията относно ............................................................................. в  представеното предложение за изпълнение на настоящата поръчка представлява техническа или търговска тайна за участника, поради което не следва да бъдат предоставяни под каквато и да е форма на трети лица.

Съгласно чл. 33, ал. 5 от ЗОП възложителят няма право да разкрива информацията, предоставена му от участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44от ЗОП.

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Приложениe № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за използване / неизползване на подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................................

с лична карта  ..........................................№ .........................., издадена на .................... от ....................................., ЕГН...................................,в качеството ми на................................   (посочете длъжността) на ...................................................(посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от   ..............................................  (посочете наименованието на Възложителя) процедура за рамково споразумение с предмет “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Ще използваме / няма да използваме подизпълнител при изпълнение на

горепосочената поръчка.

*Ненужното се зачертава!!!

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Приложение № 5

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Долуподписаният    /-ната/    ......................................................,

в качеството    ми    на	..................................................... на ..................................................., с ЕИК /БУЛСТАТ …………………, във връзка с участието на дружеството /обединението в рамково споразумение с предмет “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Подизпълнителят/-ите, който ще ползвам е/са следният/-те:

Подизпълнител No. 1: .....………........................................................……………….............

с ЕИК..............……………………,

със седалище и адрес на управление..................................................……………..................

представляван от ...........................................................................................................................

в качеството си на ………….………..………………………………….………………….

Подизпълнител No. 2: .....………........................................................………………...............

с ЕИК..............………………,

със седалище и адрес на управление..................................................……………....................

представляван от .............................................................................................................................

в качеството си на ………….………..………………………………….………………….

2..  	Подизпълнител No. 1 ще изпълнява ................ % от общата стойност на обществената поръчка, и работата му ще обхваща следните дейности от обществената поръчка:

..............…………………………...........................................................………………

..............…………………………...........................................................………………

Подизпълнител No. 2 ще изпълнява ................ % от общата стойност на обществената поръчка, и работата му ще обхваща следните дейности от обществената поръчка:

..............…………………………...........................................................………………

..............…………………………...........................................................………………

3. 	Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Приложение № 6

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

# за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	, с л.к.№ ........................,           издадена    на .......................... от ………………, в качеството ми на	.................................................. на ................................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с участието на .................................................. (посочва се фирмата на участника) в рамково споразумение с предмет “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен лице …………………………………………….…………….

.........................................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ........................................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

.........................................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени

от подизпълнителя)

........................................................................................................................................................................

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

* Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

Дата: ...................2015г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Приложение № 7

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

# по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП

за приемане условията на проекто договора, и валидност на офертата

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в рамково споразумение с предмет “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество (обединение) като участник в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка приема условията на приложения към документацията за участие проект на договор.

2. Валидността на офертата е 150 дни след крайния срок за подаване на офертите.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

Подписаният/ата ................................................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ....................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................................

(длъжност)

на ......................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - участник в рамково споразумение с предмет “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

*Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Приложение  № 9

Декларация

Долуподписаният/та/..............................................................................................................

ЕГН............................., в качеството си на ..........................................................................

/длъжност/

на фирма ................................................................................................................................

/наименование на фирмата/

ОТНОСНО: Участие в рамково споразумение с предмет  “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Направен е оглед на обекта на ………………………....

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се попълва от управителите, членовете на управителните органи или упълномощени представители на фирмата-участник, направили огледа.

Приложение № 10

## Подписаният …………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

в качеството ми на ……………………………… във фирма  …………………………….

ОТНОСНО: Участие в рамково споразумение с предмет  “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

## ДЕКЛАРИРАМ

За верността на списъка на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, със срокове, цени и адреси и телефонни номера на клиентите

| Изпълнено строителство през …………г. | Срок и дата на изпълнение | Обем на строителството | Клиент адрес / тел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Приложение  № 11

СПИСЪК

на техническите лица, които ще отговарят за техническото ръковоство при изпълнение на обществената поръчка, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве

| № по ред | Име, презиме, фамилия | Общ професионален опит (години) | Образование, професионална квалификация | Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Приложение № 12

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 51, ал. 1, т.  9  от ЗОП

Долуподписаният/ата......................................................................................, в качеството си на ...............................................на .................................................................. (посочва се името на фирмата) с ЕИК ..................................и във връзка с участието в рамково споразумение с предмет  “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

Списък на на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката - собствено или наето:

| № | наименование на машината или оборудването | технически характеристики (година на производство/производителност) | основание за ползване от участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Приложение  № 13

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

с ЕИК …………………………………………………………………………….(наименование на участника)

Представлявано от …………………….в качеството си на ……………………………………….

със седалище и адрес на управление ……………………………..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в рамково споразумение с предмет  “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

Техническото предложение съдържа следните компоненти:

◊ Предлаган подход, план за работа и организация:

/Представлява описание на цялостния процес на изпълнението на обществената поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на строителството, начина на комуникация между потенциалния изпълнител и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява./

◊ Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси.

/Представлява описание на мониторинга и методите за контрол изпълнението на видовете СМР, описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период, описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати.

Ако мерките не са свързани и насочени към постигането на конкретните обстоятелства, както и не са в състояние да ги постигнат, ще се счита, че системата е „неадекватна" и това обстоятелство няма да донесе точки на участника в скалата за оценка на съответствие./

◊ Управление на риска: Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване:

/Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

- Времеви рискове

- Закъснение началото на започване на работите

- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни  на проекта,

- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация;/

Приложение 1: Предлаган подход, план за работа и организация

Приложение2: Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната последователност и качество на строителните процеси

Приложение 3: Управление на риска

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР:……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Приложение  № 14

Декларация

Долуподписаният/та/..............................................................................................................

ЕГН............................., в качеството си на ..........................................................................

/длъжност/

на фирма ................................................................................................................................

/наименование на фирмата/

ОТНОСНО: Участие в рамково споразумение с предмет  “Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни  инсталации на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

# ДЕКЛАРИРАМ:

размерът на отчетената печалба и разходите за персонал през последната финансова година са както следва:

◊ Размер на отчетената печалба за последната финансова година……………лв;

◊ Разходи за персонал през последната финансова година……………лв;

Дата: ...................2015 г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

# Footnotes

Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на ал.1, т. 1 и ал.2, т.2, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.142, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника

Виж -  §1, т. 23а от ДР на ЗОП -  "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Виж - Чл. 21 и чл.22 от ЗПУКИ „чл.21  (1)  Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.”